宽城满族自治县

2020年草原鼠虫害监测及虫害防治工作

实施方案

为有效防制草原生物灾害，保护草原生态安全，促进宽城县草原畜牧业健康发展，根据草原鼠虫害预测预报情况，结合宽城县历年草原鼠虫害发生防治情况，依据《河北省2020年草原生态修复治理工程工作推进方案》（冀林草字﹝2020﹞42号）及《宽城满族自治县2020年草原生态修复治理工程工作（草原有害生物灾害防治）实施方案》<已经宽城满族自治县人民政府批复（2020年3月26日宽政批[2020]26号）>，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻习近平生态文明思想，加快首都水资源涵养功能区和生态环境支撑区建设，促进京津冀协同发展，扎实推进退化草原生态修复治理工作，做好草原鼠虫害常规监测工作，推进草原鼠虫害绿色防控工作，大力推广应用苦参碱素等生物药剂防治草原虫害技术及应用雷公藤药剂、鼠夹器械等防鼠害技术；减少高效氯氰菊酯等化学药剂用量；强化药物、器械安全操作与管理，确保人畜安全及防治效果；加大对草原蝗虫区的防治力度，有效预防控制草原蝗虫危害蔓延，保障林草业及农牧业安全生产。

二、鼠虫害常规监测

（一）监测资金的使用

2020年河北省林业和草原局下达给我县的草原有害生物灾害防治任务5万亩，防治资金15万元。按文件精神要求，我县必须要在2020年10月31前完成全部完成鼠虫害常规监测及5万亩虫害防治任务。根据《宽城满族自治县2020年草原生态修复治理工程工作（草原有害生物灾害防治）实施方案》（已经县政府批复），安排常规鼠虫害监测资金1万元。因上级未下达宽城鼠害防治任务，所以监测资金1万元重点用于虫害监测，结合虫害监测，完成2020年秋季鼠害发生发展动态监测。1万元鼠虫害监测资金主要用于林业和草原局委托第三方机构4月下旬至10月上旬监测草原虫害和8月中下旬至10月上旬的鼠害发生发展动态监测技术服务费。

（二）鼠虫害监测方法

依据2018年以前省市有关鼠虫害常规监测的要求，鼠虫害常规监测分两个部分，一是草原技术人员依照鼠虫害常规监测技术标准，对照本县鼠虫害发生规律，定点定线监测，二是结合本县草原虫害防治实际情况进行的防治效果监测及对全县固定监测点进行的常规监测。

2020年监测方法主要为县草林业和草原局委托第三方机构，由第三方机构草原技术人员对宽城县草原鼠虫害发生规律、定点定线监测。

1.监测方法

草原工程技术人员按照下列规范、规程获取鼠虫害相关调查数据：《草原蝗虫调查规范（NY/T 1578-2007） 》 ；《 草 地 鼠 害 预 测 预 报 及 综 合 治 理 技 术 规 程 》（DB13/T 684-2005)；《 草 地 蝗 虫 预 测 预 报 及 综 合 治 理 技 术 规 程 》(DB13/T 709-2005)。

2、样方数量及设置

根据宽城县历年鼠虫害危害情况，第三方机构草原工程技术人员野外调查不少于 25 个样方，同一地貌单元和草原类型区域每个样方直线距离不少于 4公里。

3.监测指标

地理位置、草原鼠害虫种类名称、发生密度、虫害龄期、天敌、植被类型及状况等。

4.报送方式

将“附表1:草原鼠害野外路线调查表”和 “附表2：草原虫害野外路线调查表”的调查数据整理后，相关照片随各数据表格一同上报宽城县林业和草原局草原管理股。宽城满族自治县林业和草原局报表上报时间严格按照省市要求执行。

三、草原虫害防治

（一）防治任务

根据冀林草字[2020]42号《河北省林业和草原局关于印发河北省2020年草原生态修复治理工程工作推进方案》的通知精神，2020年全县规划完成草原虫害防治5万亩，全部为生物制剂（0.5%苦参碱）绿色防控。

（二）防治资金的使用

按照《宽城满族自治县2020年草原生态修复治理工程工作（草原有害生物灾害防治）实施方案》（县政府批复），宽城县草原虫害防治补助经费，安排草原虫害防治农药6.00万元，安排用于施工作业费8.00万元。

（三）防治组织确定方式

县林业和草原局将组织有虫害防治经验的企业（能够承担重大农作物病虫害及蝗虫应急防治和统防统治的社会化服务企业法人优先）采取包干防控药品和作业费的方式进行防治。通过在宽城满族自治县人民政府网站征集在工商部门备案的、具备农药经销和草原（或农作物）病虫害防治相关资质的企业法人承担该防治任务的药品采购和防治作业。

（四）防治主要内容

1.防治时间及区域、面积

2020年6月中旬下至8月下旬，根据虫害监测情况确定防治区域及时防治。

2020年草原虫害监测及防治地点、面积：大石柱子乡双松亭村3000亩、西梨园村6000亩、大石柱子村4000亩、闫杖子村2000亩；汤道河镇偏崖子村4900亩、季杖子村7300亩、大梨树村5000亩、李家窝铺村7200亩、黄土坡村3700亩；苇子沟乡大彭杖子村1500亩、小彭杖子村1200亩；孟子岭乡南天门村1200；孛罗台镇的炮岭村3000亩。全县共计草地虫害面积50000亩。

2.防治方法

被征集选用的公司法人，在县林业和草原局草原管理股技术人员的监督和指导下，使用企业自行购买的正品0.5%苦参碱生物药剂2吨，对全县5 万亩草原虫害危害区进行防治。对植保无人机飞行高度受限、机械易于操作实施作业的草原区进行人工防治，对地势险要、人工难以到达的草原区域，利用植保无人机防治，采取人工防治+植保无人机防治相结合的办法，以提高防治效率。

（五 ）项目验收及资金拨付

施工完成后，由县林业和草原局组织相关人员，对防治面积及防治效果进行验收，验收合格后总结上报市林业和草原局备案。县林业和草原局向县财政局提出资金拨付申请，及时拨付农药采购费和施工作业费。

五、保障措施

（一）高度重视草原有害生物灾害防治的组织实施工作。宽城县林业和草原局将夯实工作责任，认真组织落实项目实施工作；要结合当地实际制定可行的项目实施方案，抓住关键时期和重点环节，细化工作目标和任务，提出资金使用意见，加强草原鼠虫害常规监测的督促和指导，落实好草原虫害防治工作措施。

（二）科学有效监测，及时掌握鼠虫害的发生发展动态。抓住关键时期和重点环节，紧密结合气象状况对草原鼠虫害重点发生区域开展常规监测，做到全方位覆盖。在4月至8月份的重点监测及重点防控期，严格实行24小时值班制度和零报告制度，及时发布草原鼠虫害监测预警信息，确保防治信息渠道畅通。草原管理股工作人员要加强草原虫害防治工作的督导和指导，在草原虫害发生与防治的关键时期，要严格执行值班、信息周报和重大灾情报告制度。

（三）引进第三方机构防治机制，提高草原虫害防治项目实施质量。选用有资质、有防治经验的专业植保防治机构对全县的草原虫害危害区进行防治。借助专业防治组织的有效的技术力量和先进的防治技术、器具等，全面开展草原虫害防治工作。

（四）加强鼠虫害防治的宣传工作。要加大宣传力度，充分调动农牧民参与草原虫害防治的积极性。认真做好防治宣传工作，充分利用集市、警示标语牌或条幅等多种宣传形式，详细说明鼠虫害防治的时间、地点，严防群众到施药地带放牧。在施药区要设置严禁放牧的警示牌，以免人畜中毒事件发生。

（五）保证草原虫害防治资金、物资及时到位

县林业和草原局要积极协调本级财政部门，及时下达补助资金，保证防治药品及时采购到位，确保及时有效开展防治工作。

（六）严格防治药品器械等物资安全管理。县林业和草原局及第三方防治机构要严格药物出入库审批登记制度，加强药物、器械安全使用管理，在防治区防治前后张贴警示标语、标牌，确保在防治过程中不发生任何安全事故。

宽城满族自治县林业和草原局

2020年3月30日